|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | |
| ¿Qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Desde? | Punto de revisión | Fecha | Estatus |
| 1.-Distribución de temas del proyecto de F. Programación Y ISW | Ing. Jenny Robalino | Distribuyendo los temas a cada grupo. | 09/03/2021 | En línea, reunión en meet. | 09/03/2021 | Finalizado |
| 2.- Presentación de matriz de requisitos funcionales | José, Tania, Lenin | Exponiendo la matriz | 14/03/2021 | En línea, reunión en meet. | 14/03/2021 | Finalizado |
| 3.-Presentación del primer requisito funcional. | José, Tania, Lenin | Exponiendo el requisito, la funcionalidad y el caso de uso | 15/03/2021 | En línea, reunión en meet. | 15/03/2021 | Finalizado |
| 4.-Presentación del segundo requisito funcional | José, Tania, Lenin | Exponiendo el requisito, la funcionalidad y el caso de uso | 16/03/2021 | En línea, reunión en meet. | 16/03/2021 | Finalizado |
| 5.- Presentación del tercer requisito funcional. | José, Tania, Lenin | Exponiendo el requisito, la funcionalidad y el caso de uso | 16/03/2021 | En línea, reunión en meet | 22/03/2021 | Finalizado |
| 6.- Redacción de la documentación del perfil de proyecto | José, Tania, Lenin | Haciendo uso de la tecnología para la investigación. | 17/03/2021 | En línea, reunión en meet | 21/03/2021 | En proceso |
| 7.- Presentación del cuarto requisito funcional. | José, Tania, Lenin | Exponiendo el requisito, la funcionalidad y el caso de uso | 22/03/2021 | En línea, reunión en meet | 23/03/2021 | Finalizado |
| 8.- Presentación de la documentación del perfil de proyecto | José, Tania, Lenin | Exponiendo en clase toda la documentación que se tiene hasta la fecha. | 29/03/2021 | En línea, reunión en meet | 29/03/2021 | En proceso |
| 9.- Actualización de los documentos en la plataforma de github. | José, Tania, Lenin | Revisando que toda la documentación esté subida en la plataforma. | 30/03/2021 | En línea, reunión en meet | 30/03/2021 | En proceso |
| 10.- Entrega del proyecto | José, Tania, Lenin | Subiendo la documentación y código en las respectivas plataformas. | 05/04/2021 | En línea, reunión en meet | 05/04/2021 | En proceso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 08/03/2021 | 31/03/2021 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Designación de temas | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de requisitos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código fuente | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de prueba | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PERFIL DE PROYECTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Introducción | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLANTEAMIENTO DE TRABAJO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formulación del problema | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SISTEMA DE OBJETIVOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo General | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos Específicos | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ALCANCE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARCO TEORICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)](https://docs.google.com/document/d/12_j2aj_iTHHqLFKM8R0I9oRSIdhn51oC/edit#heading=h.2s8eyo1) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IDEAS A DEFENDER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ideas a defender | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADOS ESPERADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultados esperados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIALIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humana | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnológica | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliografía | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |